Opis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

W 2014 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 29 018 168 zł, tj. o 24,6% więcej niż w roku 2013, w tym:

- inwestycje w kwocie 25 766 121 zł,

- zakupy inwestycyjne w kwocie 287 000 zł,

- dotacje na inwestycje w kwocie 2 965 047 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 25 766 12 zł stanowią 14,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2013 rok, w tym m.in.:

Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych

Plan 19 000 zł

Wartość kosztorysowa zadania 19 000 zł

Na rok 2014 zaplanowano  zakup trzech wiat przystankowych i trzech  ławek.

Wiaty zostaną  ustawione na przystanku autobusowym przy ul. Zamenhofa  przy Przychodni

Zdrowia i przy Urzędzie Skarbowym oraz przy ul. Riedla.

Ławki zostaną ustawione na przystankach, na których są tylko słupki przystankowe, tj. przy ul.  Al. Niepodległości i ul. Mieszka I  w Świdnicy.

Budowa pętli autobusowej	- przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy

Plan 75 000 zł

Wartość kosztorysowa 150 000 zł

Budowa pętli autobusowej przy ul. Korczaka jest prowadzona etapowo .

W 2013 roku będzie wykonana dokumentacja techniczna  natomiast w roku 2014   należy

przystąpić do prac budowlanych. Budowa pętli  autobusowej  we wskazanym  miejscu rozwiąże problem obsługi komunikacyjnej szpitala latawiec  przy ul. Leśnej w Świdnicy.

Obecnie obsługa  transportem publicznym odbywa się z przystanków   przy ul. J.  Korczaka bez zatok przystankowych przy wysokich krawężnikach  stwarza zagrożenie dla pasażerów a szczególnie dla osób  niepełnosprawnych.

Budowa pętli pozwoli na skrócenie drogi do szpitala oraz umożliwi postawienie wiaty  przystankowej.

Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy

Plan  5 000 000 zł, w tym:

- środki UE – 3 270 000 zł,

- środki  z budżetu miasta – 1 730 000 zł.

Wartość kosztorysowa 23 630 057 zł

Rewaloryzacja zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową i wydzieleniem części budynku dla potrzeb: Centrum Przesiadkowego, Biura Strefy Płatnego Parkowania, pomieszczeń do wynajmu oraz pomieszczeń dla obsługi ruchu kołowego była realizowana w okresie październik 2010 r. do lipca 2013 r.

W marcu br. została podpisana umowa na realizację kolejnych etapów robót budowlanych, z których aktualnie jest wykonywana:

- przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do osi ul. Spacerowej,

- budowa  dworca autobusowego oraz przebudowa części placu przed dworcem kolejowym,

- budowa ogródka i remont istniejącego ogrodzenia od strony ul. Dworcowej.

Do zakończenia w 2014 r. pozostanie:

- dokończenie przebudowy ul. Kolejowej,

- wybudowanie i wykonanie renowacji ogrodzenia pomiędzy torami kolejowymi, a dworcem,

-  wybudowanie  przejścia podziemnego

- dokończenie przebudowy dworca autobusowego,

- przebudowa ul. Dworcowej,

-  dokończenie robót na placu przed budynkiem dworca kolejowego.

Na kontynuację zadania w 2014 r. niezbędne są środki finansowe w kwocie 5 000 000 zł.

Planowany termin zakończenia  – 15.09.2014 r.

Realizacja powyższego zadania ma na celu stworzenie    regionalnego  centrum  przesiadkowego  dla transportu  publicznego w rejonie pl.  Grunwaldzkiego  i ul. Kolejowej  w Świdnicy powiązanego   systemem informacji pasażerskiej.

Szacunkowa wartość zadania – ok. 24 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych  13.568.705,93  zł.

Przebudowa ul. Ceglanej w Świdnicy (dokumentacja)

Plan 160 000 zł

Wartość kosztorysowa 217 000 zł

W celu zorganizowania  nowego sposobu obsługi  komunikacyjnej  dla obszaru miasta w rejonie ul. Ceglanej  koniecznym jest   zagwarantowanie środków  na opracowanie analiz i koncepcji    komunikacyjnej  planowanego węzła na  połączeniu z drogą  krajową  nr 35 .

Budowa gruntowego  ciągu  pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Witoszówka

Plan  75 000 zł

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

W celu zwiększenia dostępności obszarów wokół zalewu Witoszówka oraz rozbudowy infrastruktury rowerowej w Świdnicy powstanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż potoku Witoszówka  łączący al. Goplany z ul. Słowiańską.

Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej

Plan 35 800 zł

Wartość kosztorysowa 35 800 zł

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych posiada liczne nierówności .

W roku przyszłym planowana jest likwidacja napowietrznej  linii oświetleniowej,

Po zakończeniu prac  związanych z umieszczeniem linii kablowej w pasie chodnika niezbędna

będzie wymiana nawierzchni na kostkę brukowa betonową.

Po zdemontowaniu płyty chodnikowe nie będą się nadawały do ponownego wbudowania.

Przebudowa chodnika przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy

Plan 52 000 zł

Wartość kosztorysowa 52 000 zł.

Istniejąca nawierzchnia betonowa chodnika  ul. Prądzyńskiego jest obecnie w bardzo złym stanie techniczny i zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników .

Przebudowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy

Plan 41 000 zł

Wartość kosztorysowa 41 000 zł

Istniejąca nawierzchnia betonowa chodnika  ul. Jarosława Dąbrowskiego jest obecnie w bardzo złym stanie techniczny i zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników .

Należy wymienić nawierzchnię chodnika i krawężniki   na  kolejnym odcinku  ulicy.

Przebudowa chodnika  przy ul. Mariana Langiewicza w Świdnicy

Plan 43 000 zł,

Wartość kosztorysowa 43 000 zł

Istniejąca nawierzchnia betonowa chodnika  ul. Langiewicza  jest nierówna, posiada liczne wybrzuszenia i zaniżenia. W obecnym stanie techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Przebudowa chodnika  ul. Wrocławskiej w Świdnicy

Plan 61 400 zł

Wartość kosztorysowa 61 400 zł

Na wymienionej ulicy  istnieje tylko gruntowa ścieżka  przystosowana do ruchu pieszego. Przewiduje się budowę ciągu  pieszego szer. 2 m o nawierzchni   z kostki brukowej betonowej .

Budowa parkingu dla autobusów w rejonie ul. Sprzymierzeńców i Wojska Polskiego w Świdnicy

Plan 370 000 zł

Wartość kosztorysowa 370 000 zł

Inwestycja ma na celu zagwarantowanie miejsc postojowych dla autokarów turystycznych w ścisłym centrum miasta, w niewielkiej odległości od najważniejszych zabytków w Świdnicy.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy

Plan 350 000 zł

Wartość kosztorysowa 350 000 zł

Budowa dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od ul. Wodnej 
do ul. Wrocławskiej. Całkowita długość ścieżki to 774 mb, powierzchnia 1939 m2.

Budowa  ul. Poprzecznej w Świdnicy

Plan 528 000 zł

Wartość kosztorysowa 528 000 zł

Ulica  Poprzeczna jest obecnie drogą gruntową. W roku 2014 planowa  jest budowa drogi lokalnej jako ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 1300m i pow. 950 m2 w raz z wykonaniem odwodnienia.

Budowa zatoki przy ul. Księżnej Jadwigi  Śląskiej

Plan 95 000 zł

Wartość kosztorysowa 95 000 zł

Deficyt miejsc parkingowych w obrębie Osiedla Zawiszów powoduje, że niezbędna jest budowa asfaltowej zatoki postojowej dla 37 samochodów osobowych.

Budowa zatoki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Świdnicy

Plan 21 000 zł

Wartość kosztorysowa 21 000 zł

Z uwagi na duży deficyt miejsc postojowych  w okolicy ul. Dąbrowskiego uzasadnionym jest budowa zatoki postojowej a przyległy teren do ulicy  pozwala na wybudowanie 12 miejsc postojowych .

Budowa zatoki przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego

Plan 22 000 zł

Wartość kosztorysowa 22 000 zł

Z uwagi na duży deficyt miejsc postojowych w obrębie Osiedla Młodych niezbędne jest ich powiększanie poprzez budowę asfaltowej zatoki postojowej  dla 8 samochodów osobowych.

Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela

Plan 60 000 zł,

Wartość kosztorysowa 60 000 zł

Budowa zatoki postojowej poprawiającej bezpieczeństwo ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Odnowiciela i Henryka Pobożnego.

Przebudowa  promenady  przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Plan 700 000 zł

Wartość kosztorysowa 1 245 510 zł

W lipcu br. opracowana została koncepcja, natomiast termin opracowania projektu  budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich oraz  przedmiaru robót został określony w umowie na  październik.

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego o szerokości 8 m, likwidację chodnika po wschodniej stronie terenu oraz przebudowę terenów zielonych. Wzdłuż ciągu pieszego promenady zlokalizowane będą siedziska w formie małych placyków. Teren przebudowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 0,417 ha.

Pierwotna koncepcja zakładała budowę cieku wodnego, z którego zrezygnowano z uwagi na duże koszty realizacji i utrzymania.  Wstępny   koszt zadania  określono  na kwotę ok. 1.200.000 zł.  Po rezygnacji z cieku wodnego, projektant ma zaprojektować więcej nasadzeń.. W związku z rezygnacją z cieku wodnego koszt zadania wyszacowano na 700.000 zł.

Wykonanie powyższego zaplanowano do realizacji w 2014 r.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchnia ciągu pieszego wskazana jest do rozbiórki. Założeniem projektowym jest utrwalenie symetrii układu poprzez zachowanie kierunku oraz szerokości ciągu pieszego z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych – schodów i pochylni.

Przebudowa ul Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynieryjskich

Plan 1 840 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 874 784 zł

W posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja opracowana przez firmę REJPROJEKT oraz  pozwolenie na budowę wydane 06.12.2012 r.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulicy Pionierów na odcinku pomiędzy ulicami Śląską i Sprzymierzeńców -  dł.

odc. 187 mb, jezdnia z betonu asfaltowego  o szer.  6,50 m  oraz   skrzyżowania ul. Pionierów

z Al. Brzozową

- budowę chodników i ścieżek rowerowych, dwóch zatok autobusowych, o szerokości  3,00 m i długości 20 mb,

- przebudowę zjazdów,

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,

- rozbiórkę i budowę mostu na potoku Witoszówka,

- rozbiórkę mostu na kanale Młynówka i budowę w jego miejsce przepustu,

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,

- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej,

- przebudowę kolidujących urządzeń obcych.

Przebudowa niniejszej ulicy będzie obejmowała doprowadzenie przedmiotowej trasy do parametrów drogi klasy „Z” – zbiorczej, o przekroju ulicznym składającym się z jezdni, lewostronnego chodnika, prawostronnej ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowę dwóch zatok autobusowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia konieczna jest również przebudowa mostu nad potokiem Witoszówka oraz likwidacja mostu nad kanałem Młynówka, a następnie budowa w jego miejscu przepustu.

Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin składnia wniosku został określony na 30.10.br. W przypadku akceptacji wniosku możliwe dofinansowanie, to 50 % kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa  ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy od ronda do wiaduktu (dokumentacja)

Plan 80 000 zł

Wartość kosztorysowa 80 000 zł

Przebudowa w/w  odcinka ulicy  Sprzymierzeńców  stanowić będzie  kolejny etap inwestycji polegającej na  udrożnieniu i dostosowaniu do zwiększonych natężeń ruchu korytarza drogowego w ciągu ulic: Westerplatte–  Śląska – Pionierów Ziemi Świdnickiej  – Sprzymierzeńców – Polna Droga – Wałbrzyska, przebudowywanego etapowo od kilku lat.

Zakup i montaż koszy ulicznych

Plan 80 000 zł

Wartość kosztorysowa 80 000 zł

Z uwagi na istotne braki  koszy ulicznych w strefie centralnej i śródmiejskiej miasta

konieczny jest ich zakup.

Zakup i montaż modemów do parkometrów

Plan 80 000 zł

Wartość kosztorysowa 80 000 zł

Zakup  modemów do 70 sztuk  parkomatów   zainstalowanych w Strefie Płatnego Parkowania

niezbędne jest do funkcjonowania  systemu bezprzewodowego  nadzoru i komunikacji CWO

z parkomatami .

Modernizacja  infrastruktury miejskiej na osiedlach mieszkaniowych

Plan 600 000 zł

W ramach powyższych środków planuje się przebudowę ulic i chodników oraz budowę parkingów i zatok postojowych na świdnickich osiedlach.

Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)

Plan – 885 000 zł

Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań.  Według harmonogramu spłat należy zaplanować w budżecie miasta na rok 2014  kwotę 885 000 zł, która pozwoli na uregulowanie zobowiązań (terminy spłaty  02.01.2014 r.).

Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców murowanych

Plan 270 000 zł

Wartość kosztorysowa 397 838 zł

Środki przeznaczone będą na wybudowane 85 szt. grobów murowanych na nowych kwaterach na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.

Przebudowa  alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Plan 175 000 zł

Wartość kosztorysowa 366 256 zł

W latach 2008-2009 przygotowano dokumentację na powyższe zadanie. Z uwagi na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji.

W drodze przetargu nieograniczonego w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania, które zostało podzielone na trzy etapy,  określające powierzchnię chodników do wykonania:

- etap I – 289 m2,

- etap II – 304 m2,

- etap III – 400 m2.

Zadanie  rozpoczęto od układania nawierzchni z kostki granitowej  wokół kaplicy, natomiast  kolejne etapy obejmują alejki główne od kaplicy do ul. Kazimierza Odnowiciela.  W roku bieżącym na powyższe zadania zaplanowano kwotę 100 000 zł. Do wykonania zakresu określonego w umowie przetargowej na 2014 r. należy zaplanować kwotę 175.000zł.

Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Słowiańskiej

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 100

Plan – 100 000 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie rowu opaskowego wzdłuż ogrodzenia,  wykonanie kolektora deszczowego przez istniejącą kwaterę nr 48 i włączenie  do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie cmentarza. Realizacja zadania ma na celu uchronienia cmentarza przed zalewaniem, w trakcie dużych opadów deszczu, przez napływająca wodę  z pól okalających cmentarz.

Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap II

Plan 50 000 zł

Wartość kosztorysowa 160 000 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 (etap I- w ramach którego  zostały wykonane przyłącza wodociągowo-kanalizacje do toalety  oraz zamontowano toaletę wolnostojącą).

W ramach II etapu w 2014 r.  zostanie utwardzony grunt przy toalecie oraz zostanie wykonana alejka prowadząca na cmentarz od strony Osiedla Zawiszów tj.  ul. Henryka Pobożnego.

Modernizacja  schodów  wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49

Plan 65 000 zł

Wartość kosztorysowa 65 000 zł

Projekt klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 60 000 zł.

Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica

Plan 90 000 zł

Wartość kosztorysowa 702 300 zł.

Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6

Plan 224 200 zł

Wartość kosztorysowa 224 200 zł

Modernizacja węzła c.o. w PM 1

Plan 30 000 zł

Wartość kosztorysowa 30 000 zł

Montaż windy elektrycznej w kuchni PM 1

Plan 43 000 zł

Wartość kosztorysowa 43 000 zł

Ułożenie kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych w ogrodzie PM 1

Plan 25 000 zł

Wartość kosztorysowa 25 000 zł

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1

Plan 160 000 zł

Wartość kosztorysowa 160 000 zł

Wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy  rozdzielczej  w Gimnazjum nr 2

Plan 48 000 zł

Wartość kosztorysowa 300 000 zł

Wymiana  nawierzchni na placu przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 2

Plan 45 000 zł

Wartość kosztorysowa 45 000 zł

Wymiana  opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 140 000 zł

Przebudowa budynków PM 1, PM 15, i MPI 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

Plan 502 000 zł

Wartość kosztorysowa 502 000 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – adaptacja klas letnich na sale lekcyjne

Plan 1 936 721 zł

Wartość kosztorysowa 3 936 721 zł

Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej   Domu Dziennego Pobytu

Plan 11 000 zł

Wartość kosztorysowa 11 000 zł.

Rewaloryzacja Parku Centralnego

Plan 20 000 zł

Wartość kosztorysowa 108 280 zł

Na realizację zadania Rewaloryzacja Parku Centralnego, w związku z zawartą umową w 2009r. na wykonanie dokumentacji projektowej i  opóżnieniami związanymi z jej uzgodnieniem   niezbędne jest zabezpieczenie środków  w budżecie miasta na 2014 r. w wysokości 20 000 zł.

Rewitalizacja Parku im. Jana Kasprowicza

Plan 800 000 zł

Wartość kosztorysowa 800 000 zł

Park Pionierów leży w obrębie ulic Pionierów, Romualda Traugutta i Sprzymierzeńców.

Teren ten o powierzchni 4 ha ma kształt zbliżony do trójkąta. W parku są liczne ścieżki i alejki, boisko sportowe oraz plac zabaw,  które wymagają przebudowy, w celu stworzenia lepszego miejsca dla rekreacji i wypoczynku. W 2014 r. planowana jest rewitalizacja parku, na którą należy przewidzieć w budżecie miasta kwotę 800 000 zł.

Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka

Plan 1 176 000 zł

Wartość kosztorysowa 3 985 880 zł

I etap zadania był realizowany przez gminę  w 2009 r., na kolejny etap posiadamy dokumentacj e projektową.  Zakres rzeczowy  obejmuje budowę:  toru ziemnego z przeszkodami dla rowerów, górki saneczkowej z mini wyciągiem narciarskim, placu zabaw dla dzieci, alejki do jazdy na rowerkach, alejek spacerowych, kładki nad rzeką Witoszówka, budynku socjalnego o powierzchni użytkowej 75,60 m2 i kubaturze 380,00 m3 wraz z wyposażeniem instalacyjnym, sieci energetycznej oświetlenia, przyłącza wody i kanalizacji, 19 miejsc parkingowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz  budowę ogrodzenia

Istnieje możliwość dofinansowania tego zadania ze środków unijnych w wysokości 70 %

kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia  w Rynku

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 235 560 zł

Zadanie zostało rozpoczęte w  2011 r. Zasilanie kablowe oświetlenia dekoracyjnego w Rynku, biegnące  wzdłuż bloku  śródrynkowego,   było realizowane  przed  rokiem 1990.   Ze względu na    liczne  uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac w Rynku,    związane  z przebudową  infrastruktury Rynku, kabel ulega częstym awarią.  W roku 2011 ułożono kabel we wschodniej części Rynku. Zadanie było kontynuowane w 2012 r.   od strony zachodniej. Celem    zakończenia zadanie niezbędne jest zapewnienie środków w budżecie na  2014 r. we wnioskowanej wysokości.

Przebudowa  oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan 60 000 zł

Wartość kosztorysowa 500 000 zł

Konieczność realizacji zadań wymienionych poniżej    wynika z faktu zamiaru likwidacji

napowietrznych linii oświetlenia ulicznego  na tych  ulicach przez Tauron  Sprzedaż Sp. z o. o.

w 2014 r.

Celem zapewnienia oświetlenia ulicznego na tych ulicach, a co za tym idzie zapewnienie

mieszkańcom bezpieczeństwa w godzinach nocnych,  konieczna jest ich realizacja.

Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze

Plan 250 000 zł

Wartość kosztorysowa 310 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Jana Riedla

Plan 64 000 zł

Wartość kosztorysowa 64 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Marii Kunic

Plan 40 000 zł

Wartość kosztorysowa 40 000 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej

Plan 103 000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE -  22 000 zł

- środki z budżetu miasta – 81 000 zł

Wartość kosztorysowa 14 803 000 zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W  budżecie miasta na 2014 r. należy przewidzieć łączną kwotę środków finansowych w wysokości 103 000 zł pozwalającą uregulować należności dla inżyniera kontraktu, sporządzenie audytu zewnętrznego dla projektu oraz wykonanie analizy efektów ekologicznych dla 19 termomodernizowanych obiektów.

Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ulic Gen. Władysława Sikorskiego - Podmiejska

Plan  120 000 zł

Wartość kosztorysowa 6 220 000 zł

Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową o pow. 20,7 ha.  W 2014 r. można zaplanować w budżecie miasta kwotę 120 000 zł pozwalającą zlecić opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym

Plan – 4 100 000 zł

w tym:

- środki z UE – 3 475 000 zł

- środki z budżetu miasta – 625 000 zł

Wartość kosztorysowa 5 989 049 zł

Na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska  (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”  na zadania realizowane na terenach powojskowych i poprzemysłowych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Szkoła podstawowa nr 8 znajduje się w byłym kompleksie powojskowym nr 405 P. Planowana jest jej przebudowa  polegająca na odpowiednim do konstrukcji budynków ociepleniu, przebudowie instalacji co wraz z wymianą kotłowni olejowej na gazową oraz modernizacją  oświetlenia. Realizacja zadania została rozpoczęta w bieżącym roku. Obecnie  wykonywane są prace związane z przebudową kotłowni olejowej. Szacunkowy koszt zadania ok. 6 000 000 zł, w tym możliwe dofinansowanie ok. 4 900 000 zł.

Na powyższe należy ująć w budżecie miasta na 2014 r. łączną kwotę 4 100 000 zł.

Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojskowym ul. Ułańska w Świdnicy

Plan 3 470 000 zł

Wartość kosztorysowa  3 553 394 zł

Zadanie będzie dofinansowane  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska  (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”  na zadania realizowane na terenach powojskowych i poprzemysłowych w wysokości 84,99 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowane jest zagospodarowanie terenu wnętrza byłych koszar Wojsk Federacji Rosyjskiej (kompleks 416). Projekt obejmuje  budowę parkingu podziemnego oraz zespołu boisk i placów zabaw w miejscu placu apelowego.

Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE

Plan – 150 000 zł

Wartość kosztorysowa 250 000 zł

Środki niezbędne na wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację inwestycji w regionie podstrefy WSSE.

Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 716 940 zł

W wyniku konkursu i konsultacji społecznych wyłoniono projekt elementów architektonicznych (skrzynia pamięci wraz ze stadkiem dzików), który będzie umiejscowiony na skwerze przy ul. Franciszkańskiej. Projekt jest obecnie realizowany ze środków finansowych zaplanowanych w  budżecie miasta 2013 r.

Modernizacja ŚOSiR  z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną

Plan 25 000 zł

Wartość kosztorysowa 25 000 zł

Podłoże pod wiatą rekreacyjną o powierzchni 216 m2 jest obecnie pokryte mieszanką piasku i żwiru. W celu utrzymania czystości oraz lepszej eksploatacji wiaty niezbędne jest utwardzenie terenu kostką betonową.

Modernizacja ŚOSiR  z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – modernizacja  budynku basenu krytego

Plan 100 000 zł

Wartość kosztorysowa 100 000 zł

Ze względu na długotrwały brak prac remontowych i budowlanych budynek basenu krytego wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych. Konieczne jest wykonanie prac budowlanych w postaci:

- przebudowy przyłącza wodnego do budynku w kwocie 15 000 zł,

- modernizacji świetlików basenowych w kwocie 20 000 zł,

- uzupełnienia stolarki okiennej w wyniku rozszczelnienia szyb oraz pokrycia dachu w kwocie

15 000 zł,

- demontażu wieży startowej byłej zjeżdżalni wewnątrz budynku w kwocie 5 000 zł,

- uzupełnienia blacharki wraz z malowaniem budynku basenu i łącznika w kwocie 45 000 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 287 000 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem zaplanowanych na 2014 rok, w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Urząd Miejski)w kwocie 67 000 zł,

- Zakup kserokopiarki – 1 szt. - SP 315 w kwocie 4 000 zł,

- Zakup kserokopiarki – 1 szt. - SP 8 w kwocie 5 000 zł,

- Zakup kserokopiarki – 2 szt. - SP 1 w kwocie 8 000 zł,

- Zakup laptopa – SP 315 w kwocie 3 500 zł,

- Zakup zestawów komputerowych – 2 szt. - SP 315 w kwocie 8 000 zł,

- Zakup zestawu multimedialnego – 2 szt. - SP 315 w kwocie 9 000 zł,

- Zakup komputerów – 2 szt. - PM 4 w kwocie 5 000 zł,

- Zakup mebli do sali dydaktycznej – PM 6 w kwocie 10 000 zł,

- Zakup patelni elektrycznej – PM 4 w kwocie 5 000 zł,

- Zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych – MPI 16 w kwocie 15 000 zł,

- Zakup wideodomofonu – PM 15 w kwocie 11 000 zł,

- Zakup zmywarki – PM 1 w kwocie 6 500 zł,

- Zakup kuchenki gazowej 2 szt. (DDP) w kwocie 10 000 zł,

- Klimatyzacja sali narad ul. Westerplatte (MOPS) w kwocie 20 000 zł,

- Program antywirusowy (MOPS) w kwocie 15 000 zł

- Urządzenie UTM na ul. Wałbrzyską 15 (MOPS) w kwocie 10 000 zł,

- Zakup maszyny do utrzymania powierzchni sztucznych (ŚOSiR) w kwocie 60 000 zł,

- Zakup urządzenia nawadniającego na boiska stadionu (ŚOSiR) w kwocie 15 000 zł.

Na dotacje na inwestycje zaplanowano kwotę 2 965 047 zł, tj. 1,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2014 rok, w tym:

1. dotacja  dla Województwa Dolnośląskiego na zadania:

- Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica w kwocie 175  000 zł,

- Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego ( droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda w kwocie 800 000 zł.

- Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na zadania:

-  Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 35 a

drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w kwocie 487 600 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2867D ul. Bystrzycka w Świdnicy w kwocie

1 000 000 zł.

- Dotacja do samorządu województwa na zadanie pn. „Likwidacja  wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” w kwocie 86 447 zł.

- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zadanie pn. Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku w kwocie 20 000 zł.

- Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w kwocie 300 000 zł.

- Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie

50 000 zł.

- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania:

- Wymiana instalacji elektrycznej – Filia nr 2 w kwocie 19 000 zł,

- Zakup plenerowych ścianek wystawowych w kwocie 15 000 zł.

- Dotacja dla Muzeum Dawnego Kupiectwa na zadanie pn. Zakup eksponatów muzealnych w kwocie 15 000 zł.

Prezydent Miasta- Wojciech Murdzek

Skarbnik Miasta- Izabela Niemczyk

Świdnica, 14 listopada 2013 r

Sporządziła E.Palus