Projekt XXXIV/8

Uchwała nr …../…./13

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia …………. 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Wojciech Murdzek

Radca Prawny

Krystyna Sapińska

### U z a s a d n i e n i e

### do uchwały …/…/13

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia …………. 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, w tym:

- Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy w kwocie 55 950,00 zł.

Planowane zadanie nie zostało wykonane ponieważ realizacja zadania wymagała podpisania stosownych porozumień z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, które tworzyły tytuł do realizacji inwestycji. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały upoważnił zarząd do zawarcia porozumień dopiero w miesiącu listopadzie br.

Zakres zadań do realizacji nie jest możliwy do wykonania do końca 2013 roku.

- Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy w kwocie 4 426 240,00 zł.

Zakończenie robót realizowanych przez firmę SKANSKA na postawie umowy 13/III/256

planowane jest na dzień 15.09.2014 r. Do realizacji w 2014 r. pozostanie:

- dokończenie przebudowy ul. Kolejowej,

- wybudowanie i wykonanie renowacji ogrodzenia pomiędzy torami kolejowymi, a

dworcem,

-  wybudowanie  przejścia podziemnego,

- dokończenie przebudowy dworca autobusowego,

- przebudowa ul. Dworcowej,

- dokończenie robót na placu przed budynkiem dworca kolejowego.

Wydatki niewygasające o łącznej kwocie 4 426 2400 zł (§ 6057 + § 6059) zostaną

wykorzystane do dnia 30.06.2014 r.

- Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna        Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z

przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami w kwocie

1 894 900,00 zł.

Termin zakończenia robót, zgodnie z umową przetargową został zaplanowany na dzień

30.12.2013 r. (umowa 13/X/773). Uregulowanie należności wynikającej z zawartej umowy

nie jest możliwe w roku bieżącym z uwagi na fakt, że faktura końcowa może być

uregulowana po zakończeniu czynności odbiorowych. Ze względu na okres zimowy termin

zakończenia czynności odbioru nastąpi w I kwartale 2014 roku.

- Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 46 730,00 zł.

Roboty związane z realizacją w/w zadania (umowa  przetargowa 13/IX/736)  zostały

podzielone na III etapy. Wykonano I etap i rozpoczęto II. Umowny termin zakończenia II

etapu to 30.05.2014 r. Kwota 46 730,00 zł zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2014 r.

- Budowa Platformy cyfrowej w Mieście Świdnica w kwocie 78 418,65 zł.

Przetarg na rozbudowę monitoringu wizyjnego (Osiedle Zawiszów i Osiedle Zarzecze) w ramach realizacji zadania „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica został rozstrzygnięty w listopadzie, z terminem wykonania 40 dni od podpisania umowy. Termin wykonania przypada na 12 stycznia 2014 rok.

- Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów

bezpieczeństwa pożarowego	 w kwocie 131 000,00 zł.

Roboty  budowlane w ramach w/w zadania będą realizowane w okresie I półrocza

2014 r. na podstawie umowy podpisanej w listopadzie br. (umowa przetargowa 13/XI/849).

Na wydatki niewygasające należy przekazać kwotę 131 000,00 zł (roboty + nadzór).

- Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku w kwocie 45 572,00 zł.

Zgodnie z umową 13/VIII/684 do dnia 10 grudnia br. Biuro Projektów „BAPS” zobowiązało

się sporządzić  dokumentację projektową dla zadania pn.  „Modernizacja systemu

zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku”. Jednak z uwagi na wydłużony

okres uzgadniania  proponowanych rozwiązań projektowych biuro zwróciło się  o zmianę

terminu przekazania dokumentacji do dnia 30.04.2014 r. W grudniu uregulowano należność

za wykonanie koncepcji.  Pozostałą do zapłaty kwotę 45 572,00 zł wynikającą z zawartej

umowy, należy przekazać na wydatki niewygasające.

- Budowa parków linowych – przygotowanie dokumentacji w kwocie 31 810,00 zł.

Umowa nr 13/X/787 na opracowanie projektu dla zadania pn.  „Budowa parków linowych”

została podpisana w październiku br. z terminem wykonania 31.01.2014 r. Kwotę 31 810,00

zł zabezpieczającą należność wobec projektanta należy przekazać na wydatki niewygasające.

- Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza w kwocie 2 830,00 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2014. W grudniu br. zlecono wykonanie prac

geodezyjnych – sporządzenie mapy do celów projektowych na kwotę 2 830,00 zł, którą

należy przekazać na wydatki niewygasające w związku z terminem płatności przypadającym

na 2014 r.

- Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy w kwocie 31 081,00 zł.

Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę z przyczyn

niezależnych od projektanta, tj. firmy Pracownia Architektonicznej CZORA&CZORA Sp. z

o.o., Spółka komandytowa (umowa  nr 10/XII/680 )  środki finansowe nie zostaną

wydatkowane w br. Przewidywany termin zakończenia zadania – czerwiec 2014 r

- Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury w kwocie 179 100,00 zł.

Wykonanie, dostawa i montaż elementów architektonicznych na skwerze przy ul.

Franciszkańskiej realizowany jest w III etapach. Umowny termin zakończenia został ustalony

na dzień 25.04.2014 r. (umowa 13/VI/461) Ponadto w listopadzie br. podpisano umowę

(13/XI/863) na doświetlenie ciągu pieszego ul. Siostrzanej oraz wykonanie dodatkowych

nasadzeń w gazonach z terminem realizacji – kwiecień 2014 r. Na wydatki niewygasające

należy przekazać kwotę  179 100,00 zł na uregulowanie należności wynikających z w/w

umów oraz nadzór autorski i inwestorski.

- Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym – etap I w kwocie 1 610 822,00 zł.

Prace związane z przebudową kotłowni olejowej zostały wykonane w okresie sierpień –

listopad 2013 r. Natomiast w grudniu zostanie podpisana umowa przetargowa nr P-110/XI/13

na wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 z terminem zakończenia

08.08.2014 r. Kwotę 1 610 822,00 zł (§ 6057 + § 6059) należy przekazać na wydatki

niewygasające, aby zapewnić prawidłowe finansowanie projektu współfinansowanego ze

środków unijnych.

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

Radca Prawny

Krystyna Sapińska