PROJEKT XXIII/4

UCHWAŁA NR ……………/…………../20

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia ………………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  i art. 220 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.    Udziela się Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej  w postaci nakładów na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 – al. Niepodległości  w Świdnicy – etapami”.

§ 2.      Zadanie wymienione w § 1 zostanie zrealizowane ze środków budżetu   Gminy Miasto Świdnica na lata 2016 - 2020, w łącznej wysokości nie wyższej  niż 1.383.385,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące  trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym:

- w  2016 r. – w wysokości 109.900,50 zł,

- w  2017 r. – w wysokości  nie wyższej niż 12.484,50 zł,

- w  2018 r. – 0,00 zł,

- w  2019 r. – 861,00 zł,

- w  2020 r. – w wysokości nie wyższej niż 1.367.666,00zł,

- w  2021 r. – w wysokości nie wyższej niż 3.000.000,00zł.

§ 3.     Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica.

§ 4.    Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5.    Tracą moc uchwały:

- Uchwała nr XXIV/260/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 października 2016 roku,                    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

- Uchwała nr XXXIV/361/117 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 roku,                    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

- Uchwała nr XXXV/370/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2017 roku,                      zmieniająca uchwałę w    sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

- Uchwała nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 roku,                      zmieniająca uchwałę w    sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

- Uchwała nr XLV/486/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 czerwca 2018 roku,                   zmieniająca uchwałę w    sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

- Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 sierpnia 2019 roku,                   zmieniająca uchwałę w    sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

§ 6.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR …………../………….//20

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia …………………………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

W 2016 roku  Gmina Miasto Świdnia zadeklarowała pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego  w postaci nakładów  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości  (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

Zaplanowano sporządzenie Koncepcji Programowo Przestrzennej, a następnie na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych,  w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych  w 2017 roku.

Niestety, w trakcie sporządzania dokumentacji wystąpiło szereg okoliczności, mających wpływ na przedłużenie tego terminu. Główną przyczyną opóźnień  były przeciągające się uzgodnienia dotyczące planu zagospodarowania terenu z jednostkami mającymi wpływ na ostateczny kształt projektu - wymagania tych jednostek wzajemnie się wykluczały.

Na chwilę obecną złożony został wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla I etapu robót, obejmującego przebudowę al. Niepodległości na odcinku od Placu Wolności do ul. 8 Maja.                        Przystąpienie do robót budowlnaych planujemy na II kwartał 2021 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke